### Thema: Entwicklung eines Beat 'em ups mit Unity
### Zeitraum: 2.2.2018 – 9.3.2018
### Beschreibung
Gegenstand des Projektes ist die Entwicklung eines Spiels mit der GameEngine Unity. Dieses soll vom Umfang und Komplexität her mit anderen Webspielen vergleichbar sein. Der Spieler soll sich in Leveln, sog. Missions, gegen nicht aufhörende Wellen von Gegnern behaupten. Ziel des Spiels ist es solange wie möglich zu überleben und die Mission zu vollenden. Zur Simulation der Kampfhandlungen wird das Regelsystem von Werewolf: The Apocalypse - Revised Edition genutzt. Auch die Spielwelt/Handlung ist mit der in Werewolf: The Apocalypse – Revised Edition konform. Der Spieler kann sich durch Sammeln von Erfahrungspunkten, sog. Freebies und das Finden von Waffen weiterentwickeln. Desweiteren hat er die Möglichkeit in Waffenläden oder bei bestimmten Dealern Schusswaffen zu erwerben. Die Gegner werden im Verlauf des Spiels immer stärker. Sobald der Spieler stirbt, ist das Spiel vorbei. Ein Speichern im Spiel ist möglich. Ein Mehrspieler ist noch nicht vorgesehen.

Zum Speichern des Spielstandes wird eine Json-Bibliothek genutzt. Zur Entwicklung des Quellcodes wird Visual Studio 2015 genutzt. Das Spiel soll insgesammt in einer Grafik gehalten werden, welche optisch an die frühen Spiele, die auf der Super NES rauskamen, angelehnt ist.
### Projektumfeld
Das Projekt wird im schulischen Umfeld der David Röntgen Schule Neuwied durchgeführt. Zur Verfügung stehen ein ThinkPad E550 der Marke Lenovo und ein leistungsstarker PC in der privaten Wohnung von Ole Baehr.
### Projektphasen
Planung:	4h
- Ausarbeitung Spielidee
- Anpassung Regelsystem / Kampfsystem
- Entwicklung Programmpläne
Umsetzung:	8h
- Verfeinerung Programmpläne
- Codierung Spielecode
- Entwicklung
Dokumentation:	4h
- Dokumentation kann während der anderen Projektphasen erstellt werden
- Verfeinerung Dokumentation
### Form der Dokumentation
Die Dokumentation wird in Form einer Projektdokumentation gem. DIN 69901 realisiert.
Gliederung:
- Einleitung
- Projektplanung
- Projektdurchführung
- Fazit

Volker Esper	Ole Baehr