Klassenarbeit Nr 2
Dokumentation zur schulischen Projektarbeit

Apocalypse Now
Entwicklung eines Hack‘n‘Slays mit der Game-Engine Unity

Abgabetermin: Freitag den 20. März 2018

Projektdurchführung:
Ole Baehr
Jahnplatz 3, 53840 Troisdorf
# 1. Einleitung
## 1.1 Projektbeschreibung
Für die zweite Leistungsüberprüfung im Kurs vom Lernfeld 6, Lehrer Volker Esper, im berufsschulischen Unterricht der David-Röntgen-Schule Neuwied soll eine Projektdokumentation über eine Projektarbeit erstellt werden. Außerdem soll noch eine Präsentation über dieses Projektgehalten werden. Gegenstand des Projektes von Herrn Baehr ist die Entwicklung eines Hack‘n‘Slays mit Unity. Im Folgenden trägt das Projekt den Namen ApocalypseNow.
## 1.2 Projektziel
Ziel dieses Projektes ist die erfolgreiche Umsetzung eines Hack‘n‘Slays, das mit der Game-Engine Unity umgesetzt wird. Es bedient sich der Thematik von Werewolf: The Apocalypse. Das Kampfsystem soll auf dem Regelwerk von Werewolf: The Apocalypse basieren. Grafisch soll das Spiel an die 16-bit Grafik der frühen Spiele der Super-NES von Nintendo angelehnt sein. Der Umfang des Spiel soll in etwa der eines Browser-Flash-Spiels sein.
## 1.3 Projektumfeld
Das Projekt wird privat von Herrn Baehr geplant und durchgeführt. Dabei werden Arbeiten auch im Unterricht der David-Roentgen-Schule durchgeführt.
## 1.4 Projektbegründung
Aufgrund eines Beschlusses des Kurses, anstatt einer Klassenarbeit, ein Projekt durchzuführen entschied sich Herr Baehr aufgrund persönlichen Interesses für Entwicklung dieses Spiels. Hauptsächlich ging es ihm um die Simulation von Kampfhandlungen im Werewolf: The Apocalypse-Regelwerk in Unity.
## 1.5 Projektschnittstellen
Das wird komplett selbständig als Standalone entwickelt werden. Lediglich wird über eine zukünftige Implementierung eines Json-Interfaces nachgedacht. Dies würde zur Speicherung von Spielständen dienen.
# 2. Projektplanung
In diesem Kapitel werden die zur Verfügung stehende Zeit sowie für das Projekt benötigte Ressourcen geplant.
## 2.1 Projektphasen
Zunächst wird ein Projektplan (Tabelle 1) erstellt bevor mit dem Projekt begonnen wird. Dort werden die Hauptphasen des Projektes inklusive der Anzahl der benötigten Stunden aufgeführt.
Tabelle 1: Projektplanung
Projektphase	Geplante Zeit (in h)
Analyse	1h
Entwurf	3h
Implementierung & Testen	10h
Erstellung der Dokumentation	2h
Gesamt	16h

## 2.2 Ressourcenplanung
Im Folgenden werden sämtliche für das Projekt benötigte Hardware- und Software-Komponenten betrachtet. Hierbei wird insbesondere darauf geachtet, dass die Verwendung der Softwarekomponenten keinen Lizenzkosten nach sich zieht, damit die Projektkosten bei null gehalten werden können. Die Ressourcenplanung wird im Anhang dargestellt.
## 2.3 Entwicklungsprozess
# 3. Analysephase
## 3.1 Anforderungsanalyse
## 3.2 Lastenheft
# 4. Entwurfsphase
## 4.1 Zielplattform
## 4.2 Architekturdesign
## 4.3 Entwurf der Benutzeroberfläche
## 4.4 Klassenplanung
## 4.5 Geschäftslogik
## 4.6 Pflichtenheft
# 5. Implementierungsphase
## 5.1 Iterationsplanung
# 6. Dokumentation
# 7. Fazit
## 7.1 Soll-/Ist-Vergleich
## 7.2 Ausblick
# Selbständigkeitserklärung